COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

#### Reg. Gen N°37

DEL  28.05.2015

OGGETTO:

Lavori di

REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIE NEL CIMITERO DI SAN SEBASTIANO FRAZIONE

CUP: F87H13002840004

CIG: ZD2111DA31

LIQUIDAZIONE FATTURA N°07/2015 rimessa dall’IMPRESA CODIBER s.r.l.

CONSIDERATO:

che con Deliberazione di G.C. n°37 del 20.09.2014 si stabiliva:

1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la LA  REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIE NEL CIMITERO DI SAN SEBASTIANO FRAZIONE redatto dallo scrivente arch. Gerardo D’Addezio Responsabile del Servizio Area Tecnica con il seguente quadro economico:

| A) IMPORTO LAVORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori a corpo e misura |  | € | 32.174,02 |
| Di cui: |  |  |  |
| Lavori Oggetto di ribasso d’asta |  | € | 30.936,56 |
| Non oggetto di ribasso d’asta per oneri di sicurezza |  | € | 1.237,46 |
| TOTALE |  | € | 32.174,02 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’amministrazione |  |  |  |
| B1 IVA su lavori e imprevisti (22%) |  | € | 7.848,28 |
| B2 Incentivo R.U.P. |  | € | 643,48 |
| B3 Imprevisti |  | € | 3.500,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |  | € | 11.991,76 |
| IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO |  | € | 44.165,78 |

3) Di stabilire che l’intera opera verrà finanziata mediante la concessione dei loculi ai cittadini residenti che ne faranno richiesta;

4) di nominare l’arch. Gerardo D’Addezio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163.

### CONSIDERATO altresì che in dipendenza della Determinazione del Resp. Area tecnica n.128/2014 si è stabilito di: affidare i lavori di realizzazione di loculi e celle ossarie nel cimitero di S. Sebastiano frazione all’Impresa all’Impresa CODIBER S.R.L. con sede in piazza S. Maria 8  fraz. di Tufo – CARSOLI (AQ), i lavori di che trattasi  per un importo complessivo di € 24.127,42 (€ 30.936,56 – € 8.046,60 ribasso del 26,01% + € 1.237,46 oneri sicurezza);

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°23/2015 con la quale si stabiliva di approvare gli atti contabili relativi al 1° ed Ultimo S.A.L. dei lavori per la REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIE NEL CIMITERO DI SAN SEBASTIANO FRAZIONE, recante il certificato di pagamento della rata di euro 24.012,97 oltre IVA 10% rimessi dalla direzione lavori in data 03.03.2015 prot. n°256;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori dei lavori di che trattasi redatto dal Direttore dei Lavori arch. Gerardo D’Addezio in data  30.10.2014;

VISTO gli elaborati di contabilità del 1° ed ultimo SAL dei lavori in epigrafe prot. n.256 del 03.03.2015 composti dai seguenti documenti:

- Libretto delle misure 1° ed ultimo SAL;

- Registro di contabilità;

- Stato avanzamento lavori;

- Sommario registro della contabilità;

- Certificato di pagamento n°1 ed ultimo;

- Verbale di sospensione dei lavori in data 20.12.2014

- Verbale di ripresa dei lavori in data 23.02.2015

- Certificato di ultimazione dei lavori in data 03.03.2015;

VISTA Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°23/2015 con la quale si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione per la REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIE NEL CIMITERO DI SAN SEBASTIANO FRAZIONE emesso dalla Direzione dei Lavori in Data 30.03.2015 unitamente alla Relazione sul conto finale;

VISTA la fattura n°07/2015 del 17.03.2015 dell’importo di € 26.414,27 (IVA 10% compresa), prot. n°311 del 20.03.2015 relativa al 1°ed ultimo SAL  dei Lavori di realizzazione di luculi e celle ossarie nel cimitero di S. Sebastiano frazione, rimessa dalla Impresa CODIBER s.r.l.;

CONSIDERATO che l’incentivo previsto per il R.U.P. assomma ad euro 643,00 come si evince dal punto B2) del quadro economico del progetto esecutivo;

RITENUTO opportuno di intervenire in proposito;

DETERMINA

- Di rendere la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare all’Impresa CODIBER s.r.l. con sede con sede in piazza S. Maria 8  fraz. di Tufo – CARSOLI (AQ), per quanto sopra richiamato, la fattura n°07/2015 del 17.03.2015 dell’importo di € 26.414,27 (IVA 22% compresa), prot. n°311 del 20.03.2015, relativa a 1°ed ultimo SAL dei Lavori di realizzazione di luculi e celle ossarie nel cimitero di S. Sebastiano frazione;

- Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario con accredito presso la banca popolare dell’Emilia Romagna ag. di Carsoli sul C/C IBAN 60V0538740510000000094288;

- di liquidare e pagare al Responsabile Unico del Procedimento arch. Gerardo D’Addezio la somma di euro 643,48 prevista quale incentivo per i lavori di che trattasi mediante accredito su C/C bancario  COD. IBAN:  IT25Y057484067007400011931L;

- Di dare atto che la relativa spesa trova totale copertura nei proventi derivanti dalla concessione dei loculi ai cittadini.

Letto,  approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 28.05.2015             	      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# Arch. Gerardo D’ADDEZIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

# BISEGNA, LÌ  28.05.2015                  	               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

# IL SEGRETARIO COMUNALE: dott. Cesidio FALCONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

#### BISEGNA LÌ,   05.06.2015	                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D’ADDEZIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------